Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Se ha avanzado en la definición y planificación de una plataforma tecnológica relacionada a las mascotas. El proyecto VetMap busca centralizar información relacionada con la salud de estas y facilitar el acceso a productos, tiendas veterinarias y clínicas, además de permitir el seguimiento de pedidos y entregas. Hasta el momento, hemos trabajado en la definición del problema y la solución propuesta, la identificación de los usuarios y sus necesidades, el levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales, la elaboración de casos de uso y el diseño preliminar de las interfaces mediante mockups. También hemos avanzado en el modelamiento de procesos mediante un diagrama BPMN TO-BE y en la documentación de la arquitectura del sistema, considerando sus componentes, vistas, modelos de datos e interacciones principales. Dichos avances nos han permitido establecer una visión más clara del alcance del proyecto, organizar los módulos, relacionar las necesidades identificadas con los requerimientos y diseños propuestos. |
| --- | --- |
| Objetivos | No se han identificado cambios en los objetivos generales del proyecto. Se mantiene como propósito diseñar una plataforma que facilite la gestión de información de las mascotas y conecte a dueños, tiendas veterinarias, clínicas y repartidores. Los objetivos específicos continúan orientados a diseñar las funcionalidades e interfaces de los distintos tipos de usuarios, modelar los procesos involucrados y establecer una estructura de datos y una arquitectura coherentes con las necesidades identificadas. |
| Metodología | Se mantiene la metodología ágil Scrum, organizada en sprints. Esta metodología permite distribuir las actividades, revisar los avances y realizar ajustes según las necesidades del proyecto. |
| Evidencias de avance | Las evidencias que se presentarán corresponden a la documentación y los diseños elaborados durante el desarrollo del proyecto: - Documento de definición y requerimientos: permite evidenciar el problema identificado, los objetivos, el alcance y las funcionalidades propuestas para VetMap. - Modelo de casos de uso: permite identificar los actores del sistema y las principales interacciones que tendrá cada tipo de usuario con la plataforma. - Mockups de las interfaces: muestran la propuesta visual y la organización de las funcionalidades para los usuarios, considerando sus distintos roles. - Documento de arquitectura del sistema (DAS): presenta las decisiones de diseño, los componentes, los modelos de datos y las interacciones consideradas para la solución. - Documento Proceso Negocio: incluye diagrama AS IS y TO BE. - Matriz de control de cambio: el registro y seguimiento de cambios realizados o solicitados en el proyecto. - Matriz de riesgo: la identificación y gestión de los riesgos del proyecto. - Matriz RACI: asignación de responsabilidades entre los integrantes del equipo.La asignación de responsabilidades entre los integrantes del equipo. - Minuta de reunión Portafolio: los acuerdos, temas tratados y compromisos definidos en las reuniones. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Análisis de requerimientos | Identificar la problemática, definir los objetivos y establecer el alcance de VetMap. | Caso de negocio, documentos del proyecto y reuniones del equipo. | 1 semana | Luis Gonzalez | Fue necesario definir los límites del sistema y las funcionalidades que se incluirían. | Completado | Se precisó el alcance, incluyendo las funciones de cada tipo de usuario. |
| Análisis de requerimientos | Identificar actores y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales. | Documento de requerimientos y caso de negocio. | 1 a 2 semanas | Javier Rodriguez | Los requerimientos permiten orientar el diseño de las funcionalidades. | Completado | Se organizaron las funcionalidades según los módulos del sistema. |
| Diseño de software | Elaborar el modelo de casos de uso y sus especificaciones. | Documento DAS, herramienta de diagramación y documento de casos de uso extendidos. | 1 a 2 semanas | Javier Rodriguez | El DAS identifica 14 casos de uso principales. | Completado | Verificar que las especificaciones extendidas coincidan con los casos de uso documentados. |
| Diseño de interfaces | Elaborar mockups de las interfaces de VetMap. | Herramienta de diseño, requerimientos y computadoras. | 2 semanas | Sebastian Rojas | Las interfaces deben contemplar a los distintos tipos de usuarios y sus permisos. | Completado | Revisar que las pantallas representen las funcionalidades definidas en los requerimientos. |
| Modelamiento de procesos | Elaborar el diagrama BPMN TO-BE de los procesos principales. | Bizagi Modeler, requerimientos y descripción de procesos. | 1 semana | Allison Rubio | Es importante que las actividades, eventos y compuertas estén correctamente conectados. | Completado | Revisar los flujos y corregir posibles inconsistencias en el diagrama. |
| Diseño de arquitectura | Elaborar el Documento de Arquitectura de Software (DAS). | Documento de requerimientos, casos de uso, diagramas y herramienta de edición. | 2 semanas | Javier Rodriguez | El DAS documenta las vistas de escenarios, procesos, lógica, desarrollo y vista física. | Completado | Corregir inconsistencias de versión, tabla de contenidos y verificar que los diagramas estén insertados. |
| Modelamiento de datos | Elaborar el diagrama de clases y el modelo relacional de la base de datos. | DAS, requerimientos y herramienta de modelamiento. | 1 semana | Martin Guerrero | Los modelos deben mantener coherencia con las funcionalidades y los datos del sistema. | Completado | Verificar las relaciones entre las entidades, las clases y las tablas documentadas. |
| Calidad y gestión de riesgos | Revisar los entregables, identificar riesgos y mantener la matriz de riesgos. | Matriz de Riesgo, documentos y herramientas de revisión. | Durante todo el proyecto. | Allison Rubio | Es importante detectar inconsistencias antes de las entregas. | En curso | Registrar observaciones y verificar las correcciones. |
| Control de cambios | Registrar y evaluar cambios solicitados en el proyecto. | Matriz Control de Cambio y documentación del proyecto. | Durante todo el proyecto | Luis Gonzalez | Los cambios deben revisarse antes de modificar el alcance. | En curso | Mantener actualizada la matriz de cambios. |
| Seguimiento del proyecto | Coordinar reuniones, revisar avances y registrar acuerdos. | Minutas, planificación y documentos compartidos. | Durante todo el proyecto | Luis Gonzalez | La coordinación permite identificar tareas pendientes. | En curso | Actualizar tareas, responsables y fechas. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Entre los factores que han facilitado el desarrollo del proyecto se encuentran la organización de las actividades, la distribución de tareas entre los integrantes y el uso de herramientas de apoyo para elaborar documentos, diagramas y mockups. Además, la definición de los objetivos y el alcance del proyecto ha permitido mantener una orientación clara sobre las funcionalidades que se desean desarrollar.

Actividades ajustadas o eliminadas: Hasta el momento, los principales ajustes se relacionan con la precisión del alcance y la organización de las funcionalidades de VetMap. Se ha considerado que la aplicación móvil y la plataforma web estarán disponibles para los distintos tipos de usuarios, con funcionalidades y permisos según el rol que desempeñen dentro del sistema. También se ha reforzado la separación entre las funciones de los dueños de mascotas, las tiendas veterinarias, las clínicas, los repartidores y los administradores. Esto permite organizar mejor los requerimientos, los casos de uso y el diseño de las interfaces. No se considera necesario eliminar actividades del plan de trabajo, ya que las tareas de análisis y diseño siguen siendo pertinentes para cumplir los objetivos del proyecto.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Las actividades que requieren mayor seguimiento corresponden a la revisión y consolidación de los casos de uso, los mockups, el diagrama BPMN TO-BE y la documentación de arquitectura (modelo 4+1). Es necesario verificar que estos elementos estén completos y sean coherentes entre sí antes de considerarlos finalizados. Las posibles demoras pueden relacionarse con la coordinación del equipo, la revisión de los detalles técnicos y el tiempo necesario para corregir inconsistencias entre los documentos y diagramas. Las tareas que aún no se hayan iniciado se organizan según su importancia respecto de otros entregables. De esta manera, se evitará en lo posible que los pendientes afecten las siguientes etapas del proyecto y asegurar que las evidencias presentadas correspondan al trabajo efectivamente realizado.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.