# Informe de cierre sprint XX

| Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| APT - 01 | 1.0 | Asignatura Portafolio de Título |  | Luis Gonzalez |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 25/08/2026 |  | Duoc UC. | VetMap |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| Luis Gonzalez | Vetmap | +56935613391 | l.gonzalez4@duocuc.cl |
| Javier Rodriguez | Vetmap | +56977285369 | ji.rodriguezv@duocuc.cl |
| Martin Guerrero | Vetmap | +56968369638 | mar.guerrero@duocuc.cl |
| Allison Rubio | Vetmap | +56983643022 | all.rubio@duocuc.cl |
| Sebastian Rojas | Vetmap | +56984439298 | seb.rojasg@duocuc.cl |

# Introducción

El presente documento detalla el cierre del primer sprint correspondiente al proyecto VetMap, una plataforma tecnológica orientada al cuidado integral de mascotas. Este sprint inicial se enfocó en sentar las bases analíticas y de diseño para conectar a dueños de mascotas, tiendas veterinarias y clínicas veterinarias mediante una solución digital centralizada.

# Resumen Sprint

Durante el período de ejecución de este sprint (del 28/07/2026 al 11/08/2026), el equipo de desarrollo se centró en el análisis de requerimientos y el diseño de la arquitectura para resolver la fragmentación de la información relacionada con el cuidado de mascotas. Se logró modelar la estructura de las plataformas principales, aunque el diseño lógico de las rutas de despacho se postergó para el próximo ciclo para asegurar una correcta integración técnica.

# Tareas realizadas

- Definición de arquitectura del sistema: Se estructuró la solución integral compuesta por una aplicación móvil para dueños, plataformas web para tiendas y clínicas, un módulo de despachos y un panel administrativo.

- Diseño del perfil de mascotas: Se definieron los campos de registro en la aplicación móvil, incluyendo nombre, fotografía, especie, raza, edad y peso.

- Modelado del comparador de productos: Se diseñó el flujo para que los usuarios busquen productos y comparen precio, stock, marca, formato y condiciones de despacho entre diferentes establecimientos.

- Diseño lógico del sistema de alertas inteligentes: Se estructuró la funcionalidad diferenciadora que identificará patrones en los registros (como variaciones de peso) para generar alertas preventivas para el usuario.

- Postergación - Módulo de repartidores: La definición detallada del seguimiento de rutas planificadas, registro de hora de salida y hora de llegada se postergó para el Sprint 02. Esto se debió a la necesidad de evaluar APIs de geolocalización de terceros antes de cerrar el diseño funcional.

# Próximo Sprint

Para el próximo ciclo, el equipo se compromete a desarrollar la plataforma web para clínicas veterinarias, permitiendo el registro de pacientes, creación de fichas médicas y gestión de horas. Además, se abordará el diseño detallado del módulo de despachos para solucionar problemas de demoras, desviaciones y falta de evidencia fotográfica en las entregas.

# Anexos

- Documento de referencia: "Caso de Negocio Capstone – VetMap.pdf".