# Informe de cierre sprint XX

| Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| APT - 01 | 1.0 | Asignatura Portafolio de Titulo |  | Luis Gonzalez Palma |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 21-09-2026 |  | Duoc UC. | VetMap |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| Luis Gonzalez Palma | VetMap | +56935613391 | l.gonzalez4@duocuc.cl |
| Javier Rodriguez | VetMap | +56977285369 | ji.rodriguezv@duocuc.cl |
| Martín Guerrero | VetMap | +56968369638 | mar.guerrero@duocuc.cl |
| Allison Rubio Valenzuela | VetMap | +56983643022 | all.rubio@duocuc.cl |
| Sebastián Rojas | VetMap |  |  |

# Introducción

VetMap es una plataforma tecnológica integral para el cuidado de mascotas que busca centralizar información y facilitar la conexión entre dueños de mascotas, tiendas veterinarias, clínicas veterinarias y repartidores. El sistema contempla una aplicación móvil y una plataforma web accesibles para los distintos tipos de usuarios, con funcionalidades y permisos según su rol. Además, incluye un módulo de administración para gestionar y supervisar el funcionamiento de la plataforma y generación de reportes.

Su objetivo es facilitar el seguimiento de la salud de las mascotas, la búsqueda y comparación de productos veterinarios, la gestión de información clínica y el seguimiento de los despachos, contribuyendo a una atención más organizada y eficiente.

# Resumen Sprint

Durante el sprint se avanzó en la elaboración del Documento de Arquitectura del Sistema (DAS) de VetMap, cuyo propósito es describir la estructura de la solución, sus principales componentes y las decisiones de diseño consideradas para su desarrollo.

Se documentaron los antecedentes del proyecto, el problema identificado, los objetivos, el alcance y las restricciones de la arquitectura. Asimismo, se definieron los principales actores y casos de uso, considerando los módulos de gestión de mascotas, comparación de productos, atención clínica veterinaria, administración de tiendas, gestión de pedidos y despachos, y generación de reportes.

También se trabajó en la representación arquitectónica mediante el modelo 4+1, incorporando la vista de escenarios, la vista de procesos, la vista lógica, la vista de desarrollo o despliegue y la vista física. Dentro de estos avances se consideran los diagramas de actividades, el modelo de clases, el modelo relacional de la base de datos y los diagramas de secuencia.

# Tareas realizadas

Descripción detallada de las tareas realizadas y aquellas postergadas justificando

| Tarea | Descripción | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Documentación del contexto y propósito. | Se describió la problemática de la fragmentación de la información y se definieron el propósito, el alcance y los objetivos de VetMap. | Contexto y alcance documentados en el DAS. |
| Definición de metas y restricciones arquitectónicas | Se identificaron atributos de calidad, restricciones de tiempo, necesidades de seguridad y requerimientos de integración. | Metas y restricciones arquitectónicas documentadas. |
| Modelado de casos de uso. | Se identificaron los actores y las funcionalidades principales del sistema, incluyendo dueños, clínicas, tiendas, repartidores y administradores. | Modelo general y listado de casos de uso. |
| Diseño de procesos. | Se representaron procesos relacionados con el seguimiento médico, la comparación de productos, la atención clínica y la gestión de despachos. | Diagramas de actividades incorporados o considerados en el DAS. |
| Diseño del modelo de clases. | Se identificaron las principales clases del sistema y sus responsabilidades. | Catálogo de clases documentado. |
| Diseño del modelo relacional. | Se definieron las principales tablas destinadas a almacenar usuarios, mascotas, historiales médicos, productos, pedidos y despachos. | Descripción de tablas y modelo de datos documentados. |
| Diseño de diagramas de secuencia. | Se presentaron interacciones de procesos como el registro de usuarios y mascotas, la comparación de productos, el agendamiento y los despachos. | Diagramas de secuencia documentados. |
| Definición de la arquitectura técnica. | Se consideraron los componentes del sistema y su organización para el despliegue. Se consideraron los componentes del sistema y su organización para el despliegue. | Secciones de componentes y despliegue del DAS. |
| Decisiones de diseño y reutilización. | Se documentaron criterios de modularidad, mantenibilidad y reutilización de componentes. | Decisiones arquitectónicas y ejemplos de reutilización documentados. |

# Próximo Sprint

Las principales actividades planificadas son:

- Revisar y ajustar los diagramas de arquitectura en caso de ser necesario.

- Verificar que el modelo de clases y el modelo relacional respondan a los requerimientos del sistema.

- Revisar las interacciones entre los módulos de mascotas, clínicas, tiendas, productos y despachos.

- Organizar y actualizar las evidencias del proyecto.

- Definir las siguientes tareas de acuerdo con el estado de avance y las prioridades del equipo.

# Anexos

Todo lo que acompañe como evidencia de las tareas realizadas en el Sprint

- Documento de Arquitectura del Sistema (DAS).

- Diccionario de datos.

- Documento proceso de negocios (as is y to be).

- Matriz control de cambio.

- Matriz de riesgo.

- Matriz RACI.

- Product backlog.

- Minuta de reunión de portafolio.