# Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| APT - 01 | 1.0 | Asignatura Portafolio de Titulo |  | Luis Gonzalez Palma |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 05/10/2026 |  | Duoc UC. | VetMap |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| - Luis Gonzalez Palma | - VetMap |  |  |
|  |  | - +56935613391 | l.gonzalez4@duocuc.cl |

- Temas Tratados

• Coordinación y comunicación del equipo de trabajo. • Estado de avance de los modelos BPMN AS-IS y TO-BE. • Revisión del avance de la página web de VetMap y mejoras pendientes. • Estado de matrices y diagramas de actividades del DAS. • Organización de archivos y versiones en Drive y Git. • Planificación del trabajo futuro para la aplicación móvil.

Detalle Reunión

Se revisó el avance general del proyecto VetMap y la distribución de tareas del equipo. Se informó que se ha trabajado en los modelos AS-IS y TO-BE; sin embargo, parte del desarrollo del TO-BE se dejó temporalmente en pausa para priorizar el avance de la página web. También se confirmó que las matrices asignadas ya fueron finalizadas. El equipo acordó mejorar la comunicación y coordinación para evitar duplicidad de trabajo y mantener mayor visibilidad sobre los avances. Se propuso continuar el TO-BE tomando como referencia el AS-IS ya desarrollado. Además, se acordó revisar la página web, identificar funcionalidades faltantes y posibles mejoras antes de continuar con el desarrollo de la aplicación móvil. Los avances de la web serán mantenidos actualizados en Git, mientras que la documentación y los diagramas se revisarán en Drive. También se continuará con los diagramas de actividades pendientes del DAS.

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| - Coordinación del equipo | Mantener una comunicación más frecuente y revisar periódicamente los avances disponibles en Drive y Git. |
| - Modelos AS-IS / TO-BE | Utilizar el AS-IS actualizado como referencia para continuar y completar el TO-BE, distribuyendo el trabajo entre los integrantes. |
| - Web y aplicación móvil | Revisar primero la versión actual de la página web, detectar mejoras o funcionalidades faltantes y luego continuar con la aplicación móvil. |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| - Subir y mantener actualizados en Git los avances de la página web y compartir el AS-IS en Drive como referencia para el TO-BE. | - Durante la semana | - Luis Gonzalez |
| - Revisar la página web de VetMap y proponer mejoras o elementos faltantes. | - Durante la semana | - Equipo de proyecto |
| - Continuar los TO-BE y finalizar los diagramas de actividades pendientes del DAS. | - Durante la semana | - Equipo de proyecto |

Observaciones

Se deja como prioridad mejorar la coordinación entre los integrantes y mantener actualizados los documentos compartidos. El TO-BE continuará desarrollándose a partir del AS-IS vigente, mientras se revisa en paralelo el estado funcional de la página web.