Acta de Constitución

NOMBRE DEL PROYECTO : VETMAP

CLIENTE

# Índice de Contenidos

Índice de Contenidos	1

Información del proyecto	2

Datos	2

Patrocinadores	2

Gerente de Proyecto	2

Lista de Interesados (stakeholders)	3

Cronograma de hitos principales	3

Presupuesto estimado	3

Descripción del proyecto	3

Objetivos del Negocio	3

Justificación del proyecto – Contexto	4

Problema-Necesidad	4

Descripción del producto	4

Solución Propuesta	4

Objetivos del proyecto	5

Objetivos de desarrollo	6

Entregables	6

Descripción del sistema	6

Requerimientos de alto nivel	6

Premisas y restricciones	6

Riesgos iniciales de alto nivel	6

Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo	7

Tipo de Interfaz de Hardware	7

Tipo de Interfaz de Software	7

Tipo de Interfaz de Usuario	7

Requisitos de aprobación del proyecto	8

Aprobaciones y control de cambios	8

# Información del proyecto

## Datos

| Logo del Cliente | Empresa / Organización | Duoc UC - Escuela de Informática |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre del Proyecto | VetMap - Plataforma Integral para el Cuidado de Mascotas |
|  | Fecha de inicio/fin | 16 de Agosto de 2026 |
|  | Cliente | Dueños de mascotas, Clínicas veterinarias y Tiendas especializadas |
|  | Patrocinador principal | Escuela de Informática - Duoc UC |
|  | Jefe de Proyecto | Luis Gonzalez Palma |

## Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Escuela de Informática | Patrocinador Académico | Duoc UC |
| Docente Capstone | Supervisor del Proyecto | Escuela de Informática |

## Gerente de Proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Luis Gonzalez | Jefe de Proyecto | Equipo de Desarrollo |

## Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Tipo | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- | --- |
| Dueños de mascotas | Externo | Usuario Final | N/A (App Móvil) |
| Tiendas veterinarias | Externo | Cliente Comercial | Asociados Web |
| Clínicas veterinarias | Externo | Cliente Institucional | Asociados Web |
| Repartidores | Externo | Operador Logístico | Módulo Logística |

## Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Aprobación del Acta de Constitución e Informe ERS | 29 de agosto de 2026 |
| Finalización de Arquitectura, Modelado de Datos y Mockups | 05 de Septiembre 2026 |
| Pruebas Integrales QA y Presentación Final |  |

## Presupuesto estimado

# Descripción del proyecto

## Objetivos del Negocio

- Centralizar la información médica y de bienestar de las mascotas en una única plataforma accesible. - Facilitar la transparencia de precios en productos veterinarios mediante un comparador integral. - Garantizar la trazabilidad completa en la cadena de despacho logístico, reduciendo pérdidas y reclamos. - Incorporar alertas preventivas de salud para potenciar la medicina preventiva.

## Justificación del proyecto – Contexto

Los dueños de mascotas interactúan con múltiples plataformas para cotizar alimento o revisar historiales. Las clínicas usan sistemas cerrados o físicos, y las tiendas enfrentan serias ineficiencias logísticas al coordinar despachos sin un sistema que compruebe la evidencia de entrega

## Problema-Necesidad

Existe una alta fragmentación de información sobre las mascotas y falta de trazabilidad en los procesos logísticos de tiendas veterinarias. Esta problemática genera ineficiencias de tiempo para los dueños, desconfianza en compras online y extravío de registros sanitarios clave.

# Descripción del producto

## Solución Propuesta

VetMap es un ecosistema digital integrado compuesto por 5 grandes módulos funcionales: - App Móvil Dueños: Registro médico unificado y comparador de precios de productos veterinarios. - Plataforma Web Clínicas: Fichas clínicas digitales y agendamiento de atenciones. - Plataforma Web Tiendas: Control de catálogo, stock en tiempo real y administración de pedidos. - Módulo Repartidores: Monitoreo de ruta por GPS y carga obligatoria de evidencia de entrega (fotografía). - Panel Administrativo General: Moderación del sistema y motor de alertas de datos.

## Objetivos del proyecto

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Desarrollar e integrar el 100% de los 5 módulos funcionales. | 100% historias de usuario aprobadas en QA. |

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Calidad |  |
| Asegurar estabilidad, usabilidad y rendimiento. | 0 errores críticos o los menos posibles en la producción. |

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Cronograma |  |
| Cumplir fechas establecidas en los hitos del proyecto. | Desviación <= 3 días hábiles |
| Tiempos de Desarrollo |  |
| El desarrollo se estructurará bajo un marco de trabajo ágil | 100% de los Sprints finalizados dentro del plazo de 2 a 3 semanas, resultando en un entregable funcional sin retrasos. |

| Objetivo | Indicador de éxito |  |
| --- | --- | --- |
| Costos |  |  |
| Mantener gastos dentro del presupuesto mensual. |  | Variación presupuestaria <= 5%. |

## Objetivos de desarrollo

Arquitectura: Diseñar e implementar una API RESTful escalable para la comunicación eficiente entre los 5 módulos del ecosistema en el primer mes de desarrollo. Calidad de Código: Alcanzar una cobertura de pruebas unitarias (Test Coverage) de al menos un 70% en los flujos críticos del Backend (alertas y despachos). Rendimiento: Garantizar tiempos de respuesta menores a 1 segundo en la sincronización en tiempo real del GPS y las consultas de stock de productos.

## Entregables

- Acta de Constitución del Proyecto firmada. - Informe de Especificación de Requerimientos de Software (ERS) y Trazabilidad. - Documento de Casos de Uso Extendidos y Diagramas de Arquitectura / UML. - Prototipos UX/UI y Código Fuente completo (Móvil, Web, Backend).

# Descripción del sistema

## Requerimientos de alto nivel

El ecosistema debe poseer perfiles independientes para dueños, clínicas, tiendas y repartidores. Debe existir una API que sincronice en tiempo real el inventario y las rutas logísticas. Adicionalmente, se incluirá un motor preventivo con algoritmos básicos para alertar variaciones de peso o faltas de vacunación.

## Premisas y restricciones

Premisas: Todos los usuarios (incluyendo repartidores) poseen conectividad a internet y dispositivos con GPS. Restricciones: Desarrollo dentro de un semestre académico con fecha límite. El sistema de alertas no puede emitir diagnósticos médicos oficiales, limitándose a ser preventivo

## Riesgos iniciales de alto nivel

Interpretación médica errónea: Existe el riesgo de que los dueños asuman las alertas preventivas del sistema (por ejemplo, variaciones significativas de peso) como diagnósticos médicos definitivos, en lugar de acudir a un profesional. Problemas de trazabilidad: Fallas en el GPS o en la conectividad que impiden registrar la ruta, detectar desviaciones o capturar la evidencia fotográfica durante las entregas. Resistencia al cambio: Dificultad para que las clínicas veterinarias abandonen sus sistemas independientes actuales para migrar a la nueva gestión centralizada de pacientes y fichas médicas

## Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo

Frontend (App Móvil): React Native o Flutter (permite desarrollo ágil para Android/iOS desde un solo código). Frontend (Plataformas Web): React.js o Angular, utilizando frameworks de diseño como TailwindCSS o Bootstrap para interfaces responsivas. Backend & API: Node.js (con Express) o Python (con Django/FastAPI), ideal para manejar conexiones concurrentes y algoritmos de alertas. Base de Datos: PostgreSQL (para historiales médicos, usuarios y catálogo) y Firebase/WebSockets (para la geolocalización en tiempo real de los repartidores y notificaciones push). Herramientas Auxiliares: Figma (Diseño UI/UX), GitHub (Control de versiones), Jira o Trello (Gestión de tareas) y AWS o Google Cloud (Alojamiento y despliegue).

## Tipo de Interfaz de Hardware

Dispositivos móviles inteligentes con sensores GPS habilitados para el monitoreo de rutas y cámara funcional para que los repartidores puedan capturar evidencias de entrega.

## Tipo de Interfaz de Software

El ecosistema funcionará a través de una aplicación móvil para los dueños de mascotas y una arquitectura de plataforma web segmentada para tiendas, clínicas y administración general.

## Tipo de Interfaz de Usuario

Se requiere el diseño de interfaces gráficas (UI) especializadas según el perfil: una vista de seguimiento y agenda para dueños; paneles de control de catálogo, stock e historial médico para establecimientos; y una vista operativa orientada a rutas para repartidores.

# Requisitos de aprobación del proyecto

Validación de Gestión Centralizada: El sistema debe permitir el registro exitoso de mascotas, incluyendo el ingreso de vacunas, medicamentos y variaciones de peso. Comparador y Logística: Operatividad comprobada del comparador de precios (históricos y alertas) y validación del ciclo completo de despachos con adjunción de fotografía final. Alertas Preventivas: El sistema de detección de patrones debe emitir notificaciones preventivas basadas en los registros, garantizando que el texto indique claramente que la decisión clínica corresponde al veterinario.

# Aprobaciones y control de cambios

| Versión | Nombre | Rol | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | Luis Gonzalez | Jefe de Proyecto | 20/08/2026 |  |
| v1.1 | Luis Gonzalez | Jefe de Proyecto | 26/08/2026 |  |
| v1.2 | Luis Gonzalez | Jefe de Proyecto | 28/08/2026 |  |
| v1.3 | Luis Gonzalez | Jefe de Proyecto | 29/08/2026 |  |